# [BRD] 後台：苗林 x Craveva 銷售流程整合需求規劃

## 一、模組功能總覽

第一版上線MVP：驗收P1以及P2

| 優先順序 | 模組名稱 | 關鍵功能概要 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 訂單建立與調整 | 身份辨識綁定、群組內文字下單、獲得客戶專屬Contract Pricing、改單/加購、指定配送日。 |
| P2 | 鼎新 ERP 匯入與資料對接 | 訂單彙整與匯入鼎新ERP、非即時庫存資料自動抓取或上傳、資料權限控管。 |
| P3 | 金流與自動對帳 | 月結付款單自動生成、LINE 內匯款通知（待對帳狀態）、自動對帳系統。 |
| P4 | 互動與智能客服 | AI 問答客戶服務、客服 Ticket 建立與指派、商品知識庫問答、客戶活躍度偵測與主動提醒。 |
| P5 | 績效管理 | 後台績效分析儀表板、處理時間、客服問題統計。 |

## 二、詳細功能需求與規格（依優先順序 P1~P5 展開）

#### P1：訂單建立與調整

- P1.1 身份辨識與 Contract Pricing： 需設計「一次性私訊綁定流程」以獲取客戶 UID，並在群組內下單時自動帶出專屬合約價格。

- P1.2 Line群組文字下單： 支援客戶在Line群組內直接以文字指令下單，機器人需具備意圖辨識能力，確認後自動建單，無需跳轉頁面。

- P1.3 企業採購單下單： 需支援客戶傳送格式不一的企業採購單至 LINE 或 Email 下單。

- P1.4 B2B官網下單：需支援客戶經由官網後台下單

- P1.5 訂單修改： 支援客戶在訂單尚未核准出貨前，進行改單或加購。

- P1.6 官網與Line單一身分（待確認）：身分是否需串聯官網後台，例如官網後台下單，Line可查詢狀態或推播訊息通知。

#### P2：鼎新 ERP 匯入與資料對接

- P2.1 庫存數據源： 庫存數據源為鼎新 ERP 每日匯出的資料表，機器人查表顯示前一日庫存。

- P2.2 資料如何抓取： Craveva 系統需能自動抓取我方指定位置的 ERP 資料表，若無法達成，則由苗林營運人員手動上傳。

- P2.3 訂單匯入 ERP： 後台需提供功能將彙整的訂單導出，並依鼎新 ERP 可接受的格式進行匯入。

- P2.4 嚴格權限控管 (資訊安全)： 絕對禁止客戶或業務查詢到非本人/非相關範圍的後台全部資料或敏感資訊。

#### P3：金流與自動對帳

- P3.1 月結付款單： 每月自動生成付款單，支援客戶自訂寄發日期，並透過 LINE 私訊寄發。

- P3.2 匯款通知與狀態變更： 客戶在 LINE 告知已匯款、銀行、後五碼，系統自動將狀態改為「待對帳」並通知會計。

- P3.3 自動對帳系統： 支援銀行對帳單匯入/抓取，自動比對，由會計人工確認後，對帳成功後自動推播「已對帳」通知。

#### P4：互動與智能客服

- P4.1 AI 問答與糾錯： 機器人需具備語義辨識，處理錯字、同義詞、產品名稱補全等。

- P4.2 客服 Ticket 建立： 無法處理或客戶發送關鍵字時，自動建立客服工單並指派給業助。

- 商品知識庫問答：系統需支援匯入商品知識庫後，能讓顧客查詢商品介紹、照片、規格等相關資訊。（待確認苗林現有資料庫）

- P4.4 主動提醒： 允許業務自訂提醒 Profile（觸發條件與訊息），針對不同活躍度的客戶進行主動式推播。

#### P5：績效管理

- P5.1 績效分析： 後台儀表板需追蹤訂單處理筆數、處理時間（從建單到完成）、常見客服問題類型等指標。

## 三、角色權限控管

目標： 確保系統能提供彈性且嚴格的權限控管機制，以防止數據洩露、惡意操作（陷害）以及不當的資訊存取。所有權限設計必須可由我方後台管理員自定義。

### 系統角色定義

本專案系統主要定義以下三種角色：

| 角色名稱 | 系統權限等級 | 核心職責 |
| --- | --- | --- |
| 顧客 (Customer) | 最低（自我資料限定） | LINE 群組內下單、查詢自己的訂單狀態及可公開資訊。 |
| 業助 (Assistant) | 高級（銷售與庫存全部內部數據） | 總覽所有訂單、處理客服工單、協助金流對帳、針對庫存狀態回應。 |
| 會計 (Accounting) | 獨立（金流數據） | 上傳/抓取對帳單、查看所有對帳狀態、處理金流異常。 |

### 角色權限矩陣

以下表格定義了各角色在各功能模組中的操作權限，此矩陣需可由我方在系統後台自行調整和定義。

2.1 訂單建立、查詢與商品數據權限表

| 功能/數據 | 顧客 | 業助 | 會計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行下單/改單 | V (訊息) | V(後台) | X |
| 核准身份綁定 | X | V | X |
| 查詢 Contract Pricing | V (僅限自己) | V (所有客戶) | X |
| 查詢訂單彙整報表 | V(僅限自己) | V (所有訂單) | X |
| 查詢非即時庫存量 | V | V | V |
| 執行 ERP 訂單匯入 | X | V | X |
| 建立/處理客服 Ticket | X | V (所有 Ticket) | X |

2.2 金流與對帳數據權限表

| 功能/數據 | 顧客 | 業助 | 會計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 發送月結付款單 | NA | V | V |
| 查詢對帳單狀態 | V (僅限自己的) | V (所有對帳單) | V (所有對帳單) |
| 上傳銀行對帳單 | X | X | V |
| 核准系統對帳結果 | X | X | V |

### 技術與安全執行要求

| 項目 | 要求細節 |
| --- | --- |
| 權限自定義 | Craveva 需提供一個後台配置介面，讓我方管理員可自行新增角色、刪除角色，並調整每個角色對應的功能/數據的存取權（讀取/寫入）。 |
| 數據存取強制性 | 系統在處理任何資料查詢請求時，必須優先驗證請求者的角色權限，並依據後台設定的矩陣來嚴格限制數據的存取範圍。 |
| 資訊安全 | 絕對禁止顧客查詢到非本人的訂單數據、專屬價格或任何內部營運數據。 所有數據傳輸需使用 HTTPS/SSL 加密。 |