# 苗林食品 Miaolin Foods B2B AI智慧分銷平台規劃書

# 苗林食品 Miaolin Foods B2B AI智慧分銷平台規劃書

苗林食品 (Miaolin Foods) B2B AI智慧分銷平台規劃書

提交單位： CRAVEVA PTE LTD

提交對象： 苗林食品 (Miaolin Foods)

日期： 2025年12月

版本： v5.0 (全渠道整合與 AI 賦能版)

## 1. 執行摘要 (Executive Summary)

本規劃書旨在為苗林食品打造一套「全渠道 B2B 品牌分銷管理中心」。鑒於苗林作為大型進口商，需同時管理多個國際代理品牌並服務不同層級的 B2B 客戶（連鎖店、經銷商、單店），我們提出基於 Craveva AI Enterprise 的解決方案。

本計畫採取務實的「分階段數位化」策略：

- 第一階段（立即啟動）： 建立標準化的「每日檔案交換 (File-Based Integration)」機制。在不改動現有鼎新 (Digiwin) ERP 與 Salesforce 架構的前提下，透過智慧匯入/匯出與 SKU 自動轉換技術，立即實現訂單自動化與複雜定價管理。

- 第二階段（未來規劃）： 待平台運作數據穩定後，升級為 API 實時串接。

## 2. 核心痛點與需求分析 (Key Challenges)

根據您的業務場景與營運現狀，我們鎖定以下五大核心挑戰：

- 複雜 B2B 定價的每日維護： 需管理多品牌及 5 層級定價邏輯（從公開價到客戶專屬合約價）。由於原物料價格波動，需確保每日早晨能快速將 ERP 中的最新價格策略同步至平台，避免報價落差。

- 訂單數據的格式轉換 (SKU Mapping)： 客戶下單以「個/瓶 (Unit)」為單位，但鼎新 ERP 需以「箱 (Carton)」入帳。若匯出的訂單報表未經轉換，後續人工修改將耗時且易錯 。

- 多品牌統一管理： 作為進口商，需在單一後台管理旗下所有代理品牌，讓客戶一站式採購，同時便於總部統一匯總訂單。

- 人工太多：接單來源分散且雜亂： 目前訂單來自 網站、Line 群組 等多個渠道，格式不一（文字訊息、截圖、語音）。業務助理需花費大量時間人工整理、確認規格並手動 Key 單，效率低且容易漏單。

- 多數據來源，內部整合與分析不易： 銷售數據散落在鼎新 ERP、Salesforce、Google Workspace以及 Line 對話紀錄中，缺乏一個統一的「數據中台」來整合這些異質資料，導致管理層難以即時掌握跨品牌的真實銷售全貌。

## 3. 解決方案架構 (Solution Architecture)

本方案以 Craveva AI Enterprise 為核心底座，透過模組化堆疊（Modular Stack）來構建苗林食品的數位分銷中樞。架構分為三層：核心營運層、智慧定價層、與 AI 賦能層。

### 3.1 核心模組配置 (Core Modules Configuration)

針對進口商的多品牌管理需求，我們選用以下企業級模組作為系統骨幹：

- 供應鏈與採購模組 (Supply Chain & Procurement)：

  - 多品牌庫存中心： 支援 HQ 集中管理多個代理品牌（如日本麵粉、法國奶油）的商品主檔與庫存，並支援批號與效期管理 。

  - 虛擬 SKU 轉換器 (Virtual SKU Mapper)： 負責將前端訂單的「銷售單位 (Unit)」自動轉換為 ERP 認可的「庫存單位 (Carton)」以利拋轉 。

- 財務管理模組 (Financial Management)：

  - B2B 帳務整合： 處理發票、Credit Note (折讓單) 及稅率計算，並確保匯出的財務數據格式與鼎新 ERP 相容 。

- 客戶與夥伴管理 (Customer & Partner Management)：

  - B2B 客戶門戶： 提供分級帳戶體系，讓不同層級的客戶（連鎖總部 vs 加盟店）擁有對應的採購權限與價格視野 。

- 洞察與治理 (Insights & Governance)：

  - 數據中台： 匯總來自 ERP、Line、Web 的異質數據，提供角色權限控制 (RBAC) 與可視化戰情室。

### 3.2 智慧定價引擎 (Intelligent Pricing Engine)

為解決苗林極其複雜的報價體系，系統內建 5 層級優先級覆蓋邏輯 (Override Logic)，確保報價的精準度與合約合規性 ：

- Level 1：基礎價 (Base Price) - 商品的系統底層建議售價 (MSRP)。

- Level 2：公開價 (Public Price) - [覆蓋 Level 1]。展示給未登錄訪客，通常較高以保護經銷體系。(不要公開給未登入訪客)

- Level 3：群組層級價 (Tier Pricing) - [覆蓋 Level 2]。針對特定客群（如：白金經銷商、餐飲通路）設定的通用折扣（例：全館 9 折）。

- Level 4：客戶專屬合約價 (Client-Specific Pricing) [★最高優先] - [覆蓋所有下層]。

  - 每日同步機制： 支援每日從 ERP 匯入 Excel 更新。針對「特定客戶 (Client A) + 特定商品 (SKU 001)」鎖定絕對價格，確保與線下合約一致。

- Level 5：量級折扣 (Volume Discount) - [最終修正]。在上述價格基礎上，若購買數量達到門檻（如 10 包/1 箱），自動觸發額外折讓或整箱價。

- (不需要: 是否需要新增特定期間內達到的累積購買數量？)

- 不同入庫批號如何變成成箱價: 測試鼎新的系統接受度（目前是手動進入訂單選擇價格）

- 即期品的價格：by 批號控制, 有效日期 不同價格, 入庫的時候會設定即期品的邏輯(%)跟價格

- 評估>> 第一階段：全部只用標準價跟客訂價串Line>> 第二階段才用特殊促銷方式

- 匯出匯入商品資料不需要圖，只需要文

### 3.3 AI 賦能模組 (AI Capabilities)

引入 Craveva 專有的 AI Agent 技術，將被動的接單系統升級為主動的智慧業務助理 ：

#### 1. AI Procurement Assistant (AI 採購助理)

- 應用場景： 解決 Line 與文字訊息接單的效率瓶頸。

- 功能：

  - 自然語言下單： 客戶在 Line 傳送「我要跟上週一樣的麵粉，再加兩箱奶油」，AI 能自動解析意圖、比對歷史訂單，並生成標準化購物車連結供客戶確認 。

  - 防呆機制： 若客戶指令模糊（如只說「麵粉」但有三種規格），AI 會自動反問確認，減少出錯。

  - 需要判斷有沒有庫存，不需要告訴客戶庫存實際數量

#### 2. AI Sales Agent (AI 銷售業務)

- 應用場景： 24/7 產品諮詢與業務開發。

- 功能：

  - 產品知識庫： 學習苗林所有代理品牌的規格書 (PDF)。當客戶詢問「這款鮮奶油乳脂含量多少？」或「產地哪裡？」，AI 能即時準確回答 。

  - 關聯推薦： 根據客戶瀏覽紀錄，主動推薦適合的搭配商品。

#### 3. AI Data Analysis (AI 數據分析 - 內部管理用)

- 應用場景： 跨通路、跨品牌的營運洞察。

- 功能：

  - 全通路數據整合： 將ERP 的出貨數據、可整合通路以及 Line/Web 的接單數據進行交叉分析 。

  - 主動式洞察： 例如生成週報，標示異常趨勢。例如：「品牌 A 本週在庫存週轉率下降 15%，建議促銷」或「客戶 B 已連續兩週未下單（流失預警）」。

## 3.4 客製化前台整合架構 (Headless Commerce Integration)

針對苗林食品對於品牌形象與購物體驗的高度客製化需求，本方案支援 「Headless Commerce (無頭電商)」 架構。意即：Craveva 將作為強大的後端數位引擎，透過標準化 API 與貴司指定設計團隊開發的前台網頁進行無縫串接。

這種「前後端分離」模式確保了設計的絕對自由，同時保有 Craveva 強大的 B2B 運算核心。

### A. 系統分工界線

- 前台展示層 (Frontend Layer) - 由外部設計團隊負責：

  - 負責所有 UI/UX 設計、視覺呈現、RWD 響應式網頁開發。

  - 負責打造符合苗林品牌美學的獨特購物流程。

- 後端邏輯層 (Backend Layer) - 由 Craveva 負責：

  - 商品與庫存中樞： 提供商品資訊、規格、即時庫存數據。

  - 智慧定價運算： 當前台詢問價格時，Craveva 依據「5 層級邏輯」即時回傳該客戶的精確合約價，確保前台無需重寫複雜的計價公式 。

  - AI 業務助理核心： 提供 AI 對話與推薦引擎的 API 接口。

### B. API 整合流程 (Data Flow)

我們將提供完整的 Storefront API 文件供設計團隊使用，涵蓋以下核心交互 ：

- 商品同步 (Catalog API)： 前台呼叫 API 取得商品列表、圖片、規格與當前可銷售庫存 。

- 即時詢價 (Pricing API)： 當 B2B 客戶登入前台，前台透過 API 傳送 Client_ID 與 Product_ID，Craveva 回傳運算後的 Final_Price (含 Level 4 合約價) 。

- 訂單寫入 (Order API)： 客戶在前台結帳後，訂單資料透過 API 寫入 Craveva，並由 Craveva 執行後續的「虛擬 SKU 轉碼」與「ERP 匯出」流程 。

- AI 嵌入 (AI Widget)： 將 AI Sales Agent 以「對話視窗 (Chat Widget)」或 API 形式嵌入前台，提供 24/7 諮詢服務 。

## 4. 每日運營 SOP (Daily Operational Workflow)

為了配合「每日檔案交換」模式，我們設計了標準化的每日作業流程：

- 晨間同步 (Morning Sync - 08:30 AM)：

  - 管理員從鼎新 ERP 匯出當日 庫存表 與 客戶價格表。

  - 上傳至 Craveva，系統自動更新全站可銷售庫存與 Level 4 專屬價。

- 日間接單 (Trading Hours)：

  - Line/Text： AI 採購助理自動處理文字訂單。

  - Web Portal： 客戶登入網站下單，即時看到專屬價格。

- 晚間匯出 (Evening Export – 最遲隔日11:00 AM)：（待確認）

  - 管理員一鍵下載 每日訂單匯總表。

  - 關鍵動作： 系統在此時執行 「虛擬 SKU 映射」，將訂單中的「單件」自動轉換為 ERP 需要的「箱號 (Box SKU)」。

  - 將檔案匯入鼎新 ERP，完成當日帳務。

- (訂單被重複匯入的處理模式)

## 5. 實施路線圖 (Implementation Roadmap)

本計畫預計 12-14 週 完成第一階段上線 ：(不包含前台設計與串接)

- Phase 1：基礎建設與數據清洗 (Weeks 1-4)

  - 建立多品牌商品資料庫。

  - 關鍵任務： 定義鼎新 ERP 匯入範本 (Excel Template) 與 SKU 轉換規則。

- Phase 2：AI 訓練與定價配置 (Weeks 5-8)

  - 訓練 AI 識別 Line 訂單常用語（如：追加、老樣子）。

  - 設定 5 層級定價邏輯與每日匯入流程測試。

- Phase 3：全渠道流程演練 (Weeks 9-11)

  - 模擬「ERP 匯出 -> Craveva 接單 (含 Line/Web) -> 轉碼 -> ERP 匯入」的完整閉環，確保數據零誤差。

- Phase 4：UAT 與正式上線 (Weeks 12-14)

  - 正式切換，員工培訓與 AI 助手上線。

## 6. 投資方案 (Investment Proposal)

鑑於苗林作為大型進口商的需求，我們推薦 Craveva Enterprise Plan (企業定制版) ：

### A. 專案建置與客製化開發 (Project Implementation Fee)

- 項目： 一次性費用。

- 包含內容：

  - 鼎新 ERP 格式轉換器 (SKU Mapping Module) 開發。

  - Line 訂單 AI 解析整合模組。

  - 每日定價匯入自動化邏輯配置。

  - 客製化前台 API 整合支援 (Custom Frontend API Support)：

    - 提供 Storefront API 技術文件。

    - 與外部設計團隊進行技術對接會議。

    - 協助進行 API 串接測試 (Sandbox 環境)。

  - 專業顧問現場部署 (Professional Onsite Service) 與資料清洗協助。

### B. 系統訂閱費 (System Subscription Fee)

- 項目： 年度或月度經常性費用 (Recurring Fee)。

- 包含內容：

  - 無限擴充權益： 無限用戶 (Unlimited Users)、可使用所有模組 (Access to All Modules)。

- 說明： 訂閱包含 Craveva 平台全功能權限，包括核心 ERP 模組、CRM、HR、專案管理及未來推出的新模組，企業可依需求自由啟用 。

  - 雲端託管與維運： 確保系統 99.9% 可用性與資料安全備份。

  - 未來主系統升級 (Future Major Upgrades)： 訂閱期間內，苗林將免費享有 Craveva 主系統的所有功能更新、安全性修補與效能優化，確保平台技術永不過時。

### C. AI 運算費 (AI Usage Fee)

- 計費模式：Token 計量計費 (Pay-per-Token Model)。

- 說明： 針對高用量的 AI 運算（Line 對話解析、大規模數據分析、銷售知識問答），採用實支實付的 Token 計費模式。

- 優勢： 企業可精確掌控 AI 成本，僅為實際產生的價值付費，並具備彈性擴充能力。

## 7. 結語與下一步

此方案將協助苗林食品從繁瑣的人工接單與報價維護中解放出來。透過 Craveva 的智慧轉換與全渠道 AI 助手，貴司將立即獲得一個能夠處理複雜 B2B 邏輯、整合 Line 訂單，並能與現有 ERP 完美協作的強大分銷平台。

建議下一步：

#### 7.1 行政與商務流程 (Administrative & Commercial)

- [v ] 簽署保密協議 (NDA)： 在深入接觸貴司 ERP 數據與客戶名單前，我們建議優先簽署 NDA，保障苗林食品的商業機密安全。

- [   ] 確認需求、報價與合約範圍： 確認上述「投資方案」中的需求、訂閱模組與客製化開發範圍，並完成合約簽署。

#### 7.2 技術資料準備 (Technical Preparation)

- [   ] 提供鼎新 ERP 標準匯入範本 (Excel/CSV)：(待確認)

  - 目的： 供 Craveva 技術團隊開發「虛擬 SKU 轉換器」。

  - 內容： 需包含標準訂單匯入格式，特別是標註哪些欄位是必填（如：客戶代號、庫存編號、倉庫代號）。

- [ v] 提供現有商品主檔與庫存表範本：

  - 目的： 用於測試「每日晨間同步」流程。

  - 內容： 包含商品名稱、SKU Code (單件/箱)、批號格式等。

- [   ] AI 訓練語料收集：

  - Line 對話紀錄： 提供約 50-100 則去識別化的「真實客戶下單訊息」（截圖或文字檔），用於訓練 AI 採購助理識別「老樣子」、「追加」等語意。

  - （是否可以串line api去爬歷史訊息）

  - 產品知識庫 (Knowledge Base)： 提供各代理品牌的產品規格書、DM 或 FAQ 文件 (PDF/Word)，用於訓練 AI 銷售業務回答產品問題。

#### 7.3 專案協作啟動 (Project Coordination)

- [   ] 安排三方技術對接會議 (Tri-party Tech Kick-off)：

  - 參與者： 苗林專案負責人 + 網站設計正治 + Craveva 架構師。

  - 議程：

    - 交付 Storefront API 技術文件。

    - 確認前台網站與 Craveva 後端的資料串接流程（登入驗證、詢價、下單）。

    - 劃分除錯責任界線。

- [   ] 定義 SKU 轉換邏輯工作坊 (Mapping Workshop)：

  - 參與者： 苗林業助/採購主管 + Craveva 數據工程師。

  - 內容： 逐一檢視主要品牌，確認哪些商品需要設定「單件轉箱」規則（例如：A 麵粉是 10包/箱，B 奶油是 12罐/箱）。